# Text boxes

13.申请人到区住建局办理建筑工程施工许可或既有住宅增设电梯工程开工登记备案

公示无异议、异议经调解或听证后出具说明和意见

8.镇（街）在初步审查意见表上注明调解或听证结果并盖章，3个工作日通知申请人领取

9.申请人委托有资质设计院开展施工图设计，向审图机构申办施工图审查

10.申请人向所属镇（街）递交资料申请联合审查

11.各职能单位于10个工作日内出具联合审查意见

12.申请人与施工单位、监理单位签订合同

14.土建施工（管线移位、基础建设、井道施工、外装饰施工）

15.申请人到区市场监督管理局办理电梯安装告知，进行电梯安装

16.申请人组织勘察、设计、施工、监理单位进行土建工程竣工验收

17.向特种设备检验机构申请电梯监督检验

18.申请人到区市场监督管理局办理电梯使用登记，投入使用，定期检验

3.出资申请人签订协议书。

1.申请人向所属镇（街）领取增设电梯《意见征集情况表》、《协议书》、申请书、申请资料真实性承诺书、风险承诺书等模板。

土建施工

未通过审查

有异议

所属镇（街）、社区居委会组织各方进行协调，按申请组织听证

5.申请人向所属镇（街）递交资料进行设计方案初步审查

6.各职能单位于10个工作日内出具初步审查意见

7.镇（街）将增设电梯项目进行公示，公示时间不少于10日

2.所属镇（街）社区居委指导申请人征集所有住户意见，收集申请人身份证复印件和房产证复印件，并在《增设电梯意见征集情况表》盖章确认。

施工图审查和联合审查

前期协调和方案设计

安装使用

初步审查和公示

4.申请人聘请有资质的设计单位编制增设电梯设计方案。

斗门区既有住宅增设电梯工作流程图